IDEA TECHNOLOGY

TẦM NHÌN VÀ PHẠM VI SẢN PHẨM

Nền tảng giám sát tiện ích và cải thiện sử dụng năng lượng nội bộ

| Document ID | DOC-01 |
| --- | --- |
| Project | IDEA Utility Monitoring Platform (IUMP) |
| Company | IDEA Technology |
| Version | 0.3 |
| Status | In Review - Decision-Complete Copy |
| Document Owner | Trưởng bộ phận Kỹ thuật/Vận hành (Product Owner) |
| Prepared By | Software Engineering Team / Acting BA & Solution Architect |
| Issue Date | 22/07/2026 |
| Classification | Internal Use |

TÀI LIỆU NỘI BỘ - KHÔNG PHẢI CAM KẾT KỸ THUẬT HOẶC CAM KẾT TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Bản v0.3 giải quyết các quyết định còn mở ở cấp sản phẩm bằng bộ mặc định thiết kế được áp dụng cho các tài liệu tiếp theo. Các quyết định này có hiệu lực cho DOC-02 đến DOC-07 cho đến khi Sponsor phê duyệt hoặc ban hành thay đổi chính thức.

# Kiểm soát tài liệu

| Trường | Giá trị |
| --- | --- |
| Mục đích | Thống nhất tầm nhìn, giá trị, ranh giới và hướng phát triển của sản phẩm trước khi đặc tả chi tiết. |
| Đối tượng đọc | Sponsor/Product Owner, quản lý liên quan, vận hành/bảo trì, kỹ sư phần mềm, kỹ sư tích hợp, reviewer kỹ thuật. |
| Nguồn thông tin | Đề xuất sản phẩm do IDEA Technology cung cấp và các giả định được ghi rõ trong tài liệu này. |
| Tài liệu liên quan | DOC-02 Feasibility Assessment; DOC-03 BRD; DOC-04 SRS; DOC-05 SAD; DOC-06 Data & Integration; DOC-07 Roadmap. |
| Quyền sử dụng | Nội bộ IDEA Technology. Không phát hành ra ngoài nếu chưa được phê duyệt. |
| Hiệu lực | Decision-complete draft; được phép dùng làm đầu vào soạn DOC-02 đến DOC-07. Chưa phải baseline phê duyệt cho đến khi hoàn tất review và chữ ký. |

## Lịch sử thay đổi

| Version | Ngày | Trạng thái | Người cập nhật | Nội dung thay đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 22/07/2026 | Draft | Software Engineering Team | Tạo tài liệu ban đầu; xác lập định hướng sản phẩm nội bộ và phạm vi MVP. |
| 0.2 | 22/07/2026 | Draft | Software Engineering Team | Mở rộng problem statement, value hypothesis, user needs, capability map, scope boundary, tiêu chí MVP, KPI, governance, readiness và review checklist. |
| 0.3 | 22/07/2026 | In Review | Software Engineering Team | Giải quyết toàn bộ câu hỏi mở cấp sản phẩm; chốt governance, POC, nguồn dữ liệu, tần suất, quyền, thông báo, retention, deployment, báo cáo, approval, KPI và tên sản phẩm. |

## Quy ước phiên bản và trạng thái

Tài liệu được quản lý độc lập với phiên bản phần mềm. Trong giai đoạn chưa được phê duyệt, các lần chỉnh sửa sử dụng dải v0.x. Khi nội dung được chấp thuận làm baseline phát triển, tài liệu chuyển thành v1.0. Thay đổi nhỏ sau baseline tăng phiên bản phụ; thay đổi lớn về mục tiêu, đối tượng phục vụ hoặc ranh giới sản phẩm tăng phiên bản chính.

| Trạng thái | Ý nghĩa | Hành động cho phép |
| --- | --- | --- |
| Draft | Đang soạn và có thể thay đổi đáng kể. | Review, đặt câu hỏi, đề xuất chỉnh sửa. |
| In Review | Nội dung đã đủ để các bên đánh giá. | Phản hồi có owner và thời hạn xử lý. |
| Approved/Baseline | Được dùng làm cơ sở cho tài liệu và kế hoạch tiếp theo. | Mọi thay đổi phải qua change control. |
| Superseded | Đã có phiên bản mới thay thế. | Chỉ dùng để truy vết lịch sử. |
| Archived | Không còn hiệu lực sử dụng. | Lưu trữ, không tham chiếu phát triển. |

# Mục lục nội dung và hướng dẫn đọc

| Mục | Nội dung | Mục đích đọc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tóm tắt điều hành | Kết luận ngắn gọn về sản phẩm, phạm vi và quyết định cần có. |
| 2 | Mục đích và vai trò tài liệu | DOC-01 dùng để làm gì và không thay thế tài liệu nào. |
| 3 | Bối cảnh và lý do hình thành | Nguồn gốc nhu cầu, khoảng trống hiện tại và cơ hội cải thiện. |
| 4 | Tầm nhìn, sứ mệnh và định vị | Sản phẩm muốn trở thành gì và được hiểu như thế nào. |
| 5 | Vấn đề sản phẩm cần giải quyết | Problem statement và hệ quả cần xử lý. |
| 6 | Giả thuyết giá trị | Giá trị dự kiến cho vận hành, quản lý và đội kỹ thuật. |
| 7 | Người dùng và bên liên quan | Vai trò, nhu cầu, trách nhiệm và mức tham gia. |
| 8 | Nhu cầu người dùng và tình huống chính | Jobs-to-be-done, user journey và use scenarios cấp cao. |
| 9 | Phạm vi và ranh giới sản phẩm | In-scope, conditional scope, out-of-scope và hệ thống lân cận. |
| 10 | Bản đồ năng lực sản phẩm | Nhóm năng lực lõi và khả năng mở rộng. |
| 11 | Định nghĩa MVP | MVP-1 đến MVP-3 và tiêu chí “dùng được”. |
| 12 | Nguyên tắc sản phẩm | Nguyên tắc định hướng quyết định và phát triển. |
| 13 | Luồng giá trị và vòng đời xử lý | Từ dữ liệu đến cảnh báo, hành động và đánh giá. |
| 14 | Mô hình thông tin cấp sản phẩm | Các khái niệm cốt lõi, chưa phải thiết kế database. |
| 15 | Chỉ số thành công | KPI sản phẩm, dữ liệu, vận hành và cải tiến. |
| 16 | Giả định, ràng buộc và phụ thuộc | Điều kiện nền và những yếu tố chưa kiểm soát. |
| 17 | Rủi ro cấp sản phẩm | Rủi ro chính và hướng giảm thiểu. |
| 18 | Mức sẵn sàng và điều kiện POC | Checklist trước khi kết nối nguồn dữ liệu thật. |
| 19 | Hướng phát triển sau MVP | Các horizon mở rộng có điều kiện. |
| 20 | Quản trị sản phẩm và thay đổi phạm vi | Vai trò quyết định, review và change control. |
| 21 | Quyết định áp dụng và câu hỏi đã xử lý | Các quyết định v0.3 và cách xử lý toàn bộ câu hỏi mở cấp sản phẩm. |
| 22 | Tiêu chí baseline v1.0 | Điều kiện để tài liệu có hiệu lực làm baseline. |
| Hướng dẫn sử dụng tài liệu Các quyết định tại v0.3 là mặc định dự án và được dùng trực tiếp cho DOC-02 đến DOC-07. Các giả định về hiện trạng vẫn phải được kiểm chứng qua khảo sát. Tên cá nhân, địa chỉ register và thông tin thiết bị cụ thể là dữ liệu triển khai, không làm mở lại product scope. |  |  |

# 1. Tóm tắt điều hành

IDEA Technology đang xem xét xây dựng một nền tảng nội bộ để tập trung dữ liệu tiện ích và các chỉ số vận hành liên quan, hỗ trợ quan sát, phát hiện bất thường, tổ chức xử lý và lưu bằng chứng cải tiến. Trong giai đoạn hiện tại, sản phẩm được định vị là nền tảng hỗ trợ con người ra quyết định, không phải hệ thống tự động tối ưu hoặc thay thế chuyên gia năng lượng.

Tuyên bố định hướng cốt lõi Bắt đầu bằng khả năng thu thập và quan sát dữ liệu có thể kiểm chứng; tiếp tục bằng cảnh báo và quy trình xử lý; chỉ mở rộng sang phân tích nâng cao khi dữ liệu và nghiệp vụ đã đủ trưởng thành.

## 1.1. Kết luận chính của phiên bản 0.3

Sản phẩm phục vụ nội bộ IDEA Technology; không bao gồm mô hình thuê bao, thanh toán hoặc quản lý khách hàng bên ngoài trong phạm vi hiện tại.

MVP phải chạy được bằng simulator, CSV và REST API để đội phần mềm không bị chặn bởi việc chưa có thiết bị thật hoặc chưa có đầy đủ ngưỡng nghiệp vụ.

Điện là miền ưu tiên để kiểm chứng, nhưng mô hình sản phẩm phải tổng quát cho nước, khí nén, gas và chỉ số khác.

Giá trị đầu tiên không phải “tiết kiệm bao nhiêu tiền” mà là có dữ liệu tập trung, biết dữ liệu có đáng tin không, phát hiện điều kiện bất thường và theo dõi người xử lý.

Mọi kết luận về nguyên nhân, ngưỡng kỹ thuật, an toàn và mức tiết kiệm phải có người có thẩm quyền xác nhận.

Tích hợp với thiết bị trong MVP mặc định chỉ đọc; không gửi lệnh điều khiển hoặc ghi ngược về PLC/thiết bị.

Phạm vi được phát triển theo module và cấu hình; không tạo ứng dụng riêng cho từng loại tiện ích hoặc từng cơ sở.

Các quyết định còn mở ở cấp sản phẩm đã được chuyển thành mặc định dự án; DOC-03, DOC-04, DOC-05 và DOC-06 không cần chờ thêm quyết định sản phẩm để bắt đầu.

## 1.2. Quyết định cần có trước khi chuyển sang DOC-03/DOC-04

Governance; Sponsor là Ban Giám đốc IDEA Technology. Product Owner là Trưởng bộ phận Kỹ thuật/Vận hành. Software Engineering Team phụ trách BA, kiến trúc và triển khai kỹ thuật.; Áp dụng. Phạm vi POC; POC-01 triển khai tại một cụm máy nén khí phục vụ sản xuất, giới hạn trong một tủ điện/cụm phụ tải có ranh giới đo rõ ràng; 8-20 điểm đo; chỉ giám sát điện.; Áp dụng. Nguồn dữ liệu thật đầu tiên; Đồng hồ điện qua Modbus TCP đến Edge Collector. Thiết bị Modbus RTU phải đi qua gateway để cung cấp giao diện Modbus TCP cho lớp phần mềm.; Áp dụng. Tần suất và độ trễ; Chu kỳ mẫu chuẩn 60 giây; độ trễ P95 không quá 2 phút; tạo No Data khi không nhận dữ liệu trong 5 phút; tổng hợp 15 phút, giờ và ngày.; Áp dụng. Vai trò và phạm vi quyền; Administrator, Engineer, Operator, Manager/Viewer. Quyền được gán theo site/area; không dùng quyền tùy biến đến từng điểm đo trong MVP.; Áp dụng. Thông báo; In-app cho mọi alert; email bắt buộc cho High/Critical; Microsoft Teams và SMS nằm sau MVP.; Áp dụng. Lưu trữ và khôi phục; Telemetry thô 12 tháng; tổng hợp 15 phút/giờ 36 tháng; tổng hợp ngày, alert, audit và improvement 5 năm. RPO 4 giờ, RTO 8 giờ; Edge buffer tối thiểu 7 ngày.; Áp dụng. Triển khai và mạng; Ứng dụng trung tâm chạy on-premise trong mạng nội bộ IDEA Technology. Edge Collector tại vùng OT chỉ mở kết nối outbound đến ingestion endpoint; không mở luồng điều khiển ngược.; Áp dụng. Báo cáo; Báo cáo vận hành hằng ngày và báo cáo quản lý hằng tháng; bắt buộc có tiêu thụ, công suất đỉnh, data quality, alert, ownership và kết quả xử lý.; Áp dụng. Phê duyệt nghiệp vụ; Engineer cấu hình rule; Technical/Energy Reviewer phê duyệt và kích hoạt; Manager đóng alert quan trọng và phê duyệt kết quả cải tiến.; Áp dụng. Tích hợp ngoài; MVP hoạt động độc lập; chỉ cung cấp CSV/PDF và REST API. SSO, Teams, CMMS, ERP, MES và BI là phạm vi sau MVP.; Áp dụng. Tên và phạm vi tổ chức; Tên chính thức: IDEA Utility Monitoring Platform (IUMP) - Nền tảng Giám sát Tiện ích IDEA. Phục vụ nội bộ IDEA Technology; mở rộng nhiều site nội bộ trên cùng codebase.; Áp dụng.

# 2. Mục đích và vai trò của tài liệu

DOC-01 là tài liệu cấp sản phẩm dùng để thống nhất “tại sao làm”, “làm cho ai”, “giá trị nào được ưu tiên”, “ranh giới ở đâu” và “phát triển theo hướng nào”. Tài liệu này phải đủ rõ để các tài liệu nghiệp vụ, yêu cầu, kiến trúc và roadmap không tự đặt ra một sản phẩm khác nhau.

## 2.1. Mục tiêu cụ thể

Xác nhận đây là sản phẩm nội bộ IDEA Technology và loại bỏ các giả định thương mại không còn phù hợp.

Biến đề xuất trực quan ban đầu thành một định nghĩa sản phẩm có thể review và truy vết.

Tách các kết luận có thể đưa ra từ góc nhìn phần mềm khỏi các kết luận cần chuyên môn năng lượng, điện, tự động hóa hoặc vận hành.

Đặt phạm vi MVP đủ nhỏ để tạo sản phẩm hoạt động sớm, nhưng vẫn có đường mở rộng rõ ràng.

Thiết lập ngôn ngữ chung giữa quản lý, vận hành, reviewer nghiệp vụ và đội phát triển.

Tạo đầu vào có cấu trúc cho DOC-02 đến DOC-07 và các ADR sau này.

## 2.2. Tài liệu này không thay thế

| Tài liệu/hoạt động | Nội dung thuộc nơi khác | Tài liệu dự kiến |
| --- | --- | --- |
| Khảo sát hiện trường | Thiết bị, sơ đồ kết nối, mạng OT, điều kiện lắp đặt, độ an toàn. | Biên bản khảo sát/POC plan |
| Phân tích khả thi | Chi phí, nguồn lực, điều kiện GO/NO-GO, rủi ro triển khai. | DOC-02 |
| Yêu cầu nghiệp vụ | Quy trình chi tiết, actor, business rule, báo cáo, exception. | DOC-03 |
| Đặc tả phần mềm | FR/NFR, use case, validation, acceptance criteria. | DOC-04 |
| Thiết kế kiến trúc | Module, storage, messaging, deployment, security. | DOC-05 |
| Đặc tả dữ liệu/tích hợp | Schema, API, MQTT, adapter, quality, retention. | DOC-06 |
| Kế hoạch triển khai | Release, backlog, nguồn lực, dependency, timeline. | DOC-07 |
| Kết luận chuyên môn năng lượng | Ngưỡng, nguyên nhân, biện pháp và mức tiết kiệm. | Technical/Energy Reviewer theo cơ cấu v0.3 |

# 3. Bối cảnh và lý do hình thành sản phẩm

Đề xuất ban đầu mô tả một dịch vụ giám sát điện, nước, khí nén, gas và đưa ra đề xuất cải thiện. Khi chuyển về bối cảnh sử dụng nội bộ IDEA Technology, trọng tâm phải thay đổi từ doanh thu/khách hàng bên ngoài sang hiệu quả vận hành, chất lượng dữ liệu, phản ứng sự cố, khả năng kiểm chứng và tích lũy tri thức cải tiến nội bộ.

## 3.1. Hiện trạng giả định cần kiểm chứng

| Giả định hiện trạng | Mô tả cần xác nhận |
| --- | --- |
| Dữ liệu phân tán | Dữ liệu có thể nằm ở đồng hồ, PLC, gateway, hệ thống có sẵn, file Excel/CSV, hóa đơn hoặc ghi chép thủ công. |
| Thiếu quan sát tập trung | Người dùng khó xem cùng một nơi theo cơ sở, khu vực, thiết bị, thời gian và loại chỉ số. |
| Phát hiện chậm | Vượt ngưỡng, thiết bị chạy ngoài lịch, mất dữ liệu hoặc biến động bất thường có thể chỉ được phát hiện sau khi đã gây lãng phí hoặc ảnh hưởng vận hành. |
| Xử lý thiếu truy vết | Cảnh báo có thể được trao đổi rời rạc qua miệng, chat hoặc file, thiếu owner, thời hạn và trạng thái thống nhất. |
| Khó đánh giá cải tiến | Không có baseline và bằng chứng trước-sau được lưu có cấu trúc. |
| Tri thức khó tái sử dụng | Nguyên nhân và biện pháp từng xử lý không được chuẩn hóa để tìm lại và áp dụng cho tình huống tương tự. |

## 3.2. Khoảng trống mà sản phẩm hướng tới

| Khía cạnh | Khoảng trống hiện tại (giả định) | Trạng thái mong muốn |
| --- | --- | --- |
| Dữ liệu | Từ nhiều nguồn không đồng nhất | Chuẩn hóa về điểm đo, timestamp, đơn vị và quality status. |
| Quan sát | Chỉ có số liệu rời rạc hoặc cuối kỳ | Có dashboard hiện tại, lịch sử và tổng hợp. |
| Phát hiện | Phụ thuộc kiểm tra thủ công | Rule cấu hình và cảnh báo có duration/cooldown. |
| Phối hợp | Không có luồng xử lý chung | Alert lifecycle, owner, ghi chú và audit. |
| Cải tiến | Khó chứng minh kết quả | Baseline, evaluation period và evidence. |
| Tri thức | Kinh nghiệm nằm ở cá nhân | Kho nguyên nhân, hành động và kết quả có cấu trúc. |
| Lưu ý về tính xác thực Các mô tả hiện trạng trong DOC-01 là giả định sản phẩm, không phải kết luận khảo sát. DOC-03 và hoạt động khảo sát POC phải xác nhận từng giả định, chỉ ra ngoại lệ và cập nhật phạm vi nếu cần. |  |  |

# 4. Tầm nhìn, sứ mệnh và định vị sản phẩm

## 4.1. Tuyên bố tầm nhìn

Product Vision IDEA Technology có một nền tảng nội bộ đáng tin cậy để biến dữ liệu tiện ích và vận hành thành thông tin có thể hành động, giúp phát hiện sớm bất thường, tổ chức xử lý minh bạch và duy trì vòng lặp cải tiến có bằng chứng.

## 4.2. Sứ mệnh sản phẩm

Cung cấp một lõi phần mềm dễ cấu hình và mở rộng, bắt đầu từ dữ liệu có thể thu thập ngay, hỗ trợ người dùng nội bộ quan sát - phát hiện - xử lý - đánh giá; đồng thời giữ ranh giới an toàn giữa phần mềm và các kết luận chuyên môn hoặc hành động điều khiển tại hiện trường.

## 4.3. Định vị giai đoạn đầu

| Sản phẩm là | Sản phẩm chưa phải |
| --- | --- |
| • Nền tảng quan sát và hỗ trợ ra quyết định nội bộ. | • Một hệ thống AI tự hiểu mọi thiết bị và nguyên nhân. |
| • Hệ thống quản lý điểm đo, telemetry, rule, alert và improvement action. | • Một SCADA/MES/CMMS đầy đủ thay thế hệ thống hiện hữu. |
| • Nơi tập trung bằng chứng vận hành và cải tiến. | • Một hệ thống tự động điều khiển máy móc. |
| • Lõi tích hợp có thể thêm adapter và metric theo nhu cầu. | • Một cam kết tiết kiệm chi phí cụ thể. |
| • Công cụ phối hợp giữa phần mềm, vận hành, bảo trì và reviewer. | • Một sản phẩm SaaS bán cho khách hàng bên ngoài. |

## 4.4. Product elevator pitch

Dành cho Các bộ phận nội bộ IDEA Technology cần theo dõi và phối hợp xử lý dữ liệu tiện ích hoặc chỉ số vận hành.

IDEA Utility Monitoring Platform là nền tảng nội bộ giúp tập trung dữ liệu từ nhiều nguồn, theo dõi tình trạng điểm đo, phát hiện điều kiện bất thường theo rule và quản lý vòng đời xử lý. Khác với dashboard chỉ hiển thị số liệu, sản phẩm lưu được ai đã xử lý, nguyên nhân nào được xác nhận, hành động nào được thực hiện và kết quả trước-sau ra sao. Khác với hệ thống AI hoặc điều khiển tự động, sản phẩm ưu tiên minh bạch, cấu hình, truy vết và con người xác nhận.

# 5. Vấn đề sản phẩm cần giải quyết

## 5.1. Problem statement tổng quát

Problem Statement Khi dữ liệu tiện ích và vận hành được thu thập từ nhiều nguồn nhưng thiếu chuẩn hóa, giám sát tập trung và quy trình xử lý, IDEA Technology khó phát hiện sớm bất thường, khó phân công trách nhiệm và khó chứng minh hiệu quả cải tiến. Đội ngũ cần một nền tảng chung có thể bắt đầu nhỏ, hoạt động với dữ liệu hiện có và mở rộng dần mà không phụ thuộc cứng vào một loại thiết bị hoặc tiện ích.

## 5.2. Cây vấn đề cấp sản phẩm

| Nguyên nhân gốc giả định | Biểu hiện | Hệ quả vận hành | Năng lực sản phẩm đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguồn dữ liệu không đồng nhất | Khác format, timestamp, đơn vị, chu kỳ | Khó so sánh; dễ hiểu sai | Data source, mapping, normalization, quality. |
| Không có điểm quan sát tập trung | Theo dõi thủ công hoặc nhiều màn hình | Phản ứng chậm; thiếu tổng quan | Dashboard, latest value, history, aggregation. |
| Ngưỡng và lịch vận hành không được quản lý | Phụ thuộc kinh nghiệm cá nhân | Cảnh báo muộn hoặc không nhất quán | Configurable rule, schedule, versioning. |
| Không có workflow cảnh báo | Thông báo nhưng không biết ai xử lý | Cảnh báo bị bỏ quên; khó audit | Alert lifecycle, assignment, SLA indicators. |
| Không có baseline và evidence | So sánh cảm tính | Không chứng minh được cải tiến | Baseline/evaluation period, evidence, approval. |
| Hệ thống phụ thuộc thiết bị cụ thể | Mỗi lần đổi thiết bị phải sửa lớn | Chi phí mở rộng cao | Adapter contract và generic measurement model. |

## 5.3. Vấn đề không được “giải quyết giả” bằng phần mềm

Phần mềm không thể tự xác nhận rằng một mức áp suất, công suất hoặc lưu lượng là tối ưu nếu không có người có chuyên môn cung cấp ngữ cảnh.

Dữ liệu trước-sau không tự động chứng minh quan hệ nhân quả; sản lượng, thời tiết, ca vận hành và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng.

Dashboard không tạo ra tiết kiệm nếu cảnh báo không có owner hoặc hành động không được thực hiện.

AI không bù được dữ liệu sai, mất hoặc thiếu gắn nhãn; xây AI sớm có thể làm tăng cảnh báo sai và giảm niềm tin.

Tự động điều khiển thiết bị không được xem là bước mở rộng bình thường; đây là miền rủi ro riêng cần safety review và governance riêng.

# 6. Giả thuyết giá trị và kết quả mong đợi

DOC-01 chưa cam kết lợi ích định lượng. Thay vào đó, tài liệu mô tả các giả thuyết giá trị cần được kiểm chứng qua MVP/POC. Mỗi giả thuyết phải có cách đo, nguồn dữ liệu và người xác nhận trước khi được chuyển thành KPI chính thức.

| Mã | Giả thuyết giá trị | Đối tượng hưởng lợi | Bằng chứng cần thu thập | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VH-01 | Tập trung dữ liệu giúp giảm thời gian tìm kiếm và đối chiếu số liệu. | Operator, Manager | Thời gian tạo báo cáo/tra cứu trước-sau. | Chưa kiểm chứng |
| VH-02 | Cảnh báo theo rule giúp phát hiện sớm hơn kiểm tra thủ công. | Operator, Maintenance | Thời điểm hệ thống phát hiện so với cách hiện tại. | Chưa kiểm chứng |
| VH-03 | Alert workflow giúp giảm cảnh báo không có owner hoặc bị quên. | Manager, Operator | Tỷ lệ alert có owner, acknowledge và closure. | Chưa kiểm chứng |
| VH-04 | Data quality status giúp tránh dùng số liệu lỗi cho quyết định. | Engineer, Reviewer | Số trường hợp missing/out-of-range/trùng được phát hiện. | Chưa kiểm chứng |
| VH-05 | Improvement tracking giúp minh bạch kết quả trước-sau. | Manager, Reviewer | Tỷ lệ action có baseline, evidence và approval. | Chưa kiểm chứng |
| VH-06 | Adapter và model tổng quát giúp giảm chi phí thêm nguồn dữ liệu mới. | Software/Integration Engineer | Thời gian thêm adapter/metric mới và mức ảnh hưởng code. | Chưa kiểm chứng |
| VH-07 | Kho lịch sử nguyên nhân và hành động giúp tái sử dụng kinh nghiệm. | Maintenance, Reviewer | Số tình huống tham chiếu lại và thời gian xử lý. | Sau MVP-3 |

## 6.1. Thứ tự ưu tiên giá trị

| Ưu tiên | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| P1 - Tin cậy | Biết dữ liệu đến từ đâu, có đúng format không, có bị mất/trùng/đến trễ không. |
| P2 - Quan sát | Xem được hiện tại, lịch sử, tổng hợp và trạng thái kết nối. |
| P3 - Hành động | Cảnh báo có owner, trạng thái, thời hạn và lịch sử. |
| P4 - Kiểm chứng | Có baseline, evidence và người xác nhận kết quả. |
| P5 - Tối ưu | Phân tích nâng cao, recommendation và tự động hóa có kiểm soát. |

# 7. Người dùng và bên liên quan

Các vai trò dưới đây là vai trò chức năng áp dụng cho dự án. Một cá nhân có thể kiêm nhiều vai trò, nhưng quyền hệ thống và trách nhiệm phê duyệt phải được tách rõ khi có rủi ro xung đột.

| Vai trò | Mục tiêu chính | Nỗi đau/nhu cầu | Hành động trong hệ thống | Mức tham gia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Product Owner / Sponsor | Chọn ưu tiên và chứng minh giá trị nội bộ. | Thiếu thông tin tổng hợp và ownership rõ. | Phê duyệt scope, KPI, release và change request. | Quản trị sản phẩm |
| Manager / Department Lead | Theo dõi xu hướng, rủi ro và kết quả xử lý. | Báo cáo chậm, thiếu bằng chứng, khó so sánh. | Xem dashboard/report; review alert/action; quyết định ưu tiên. | Ra quyết định |
| Operator / Maintenance Staff | Biết bất thường nào cần xử lý và cập nhật kết quả. | Cảnh báo rời rạc, thiếu owner, khó tìm lịch sử. | Acknowledge, assign/accept, cập nhật nguyên nhân, resolve. | Sử dụng thường xuyên |
| Technical / Energy Reviewer | Đảm bảo rule và kết luận có cơ sở chuyên môn. | Không có nơi quản lý ngưỡng, giả định, evidence. | Review rule, recommendation, baseline, result. | Theo nhu cầu |
| Software / Integration Engineer | Kết nối nguồn dữ liệu và vận hành kỹ thuật. | Nguồn khác nhau, khó debug, khó biết data quality. | Cấu hình source, mapping, adapter, monitor ingestion. | Triển khai/bảo trì |
| System Administrator | Quản lý tài khoản, quyền, cấu hình và audit. | Thiếu kiểm soát truy cập và lịch sử thay đổi. | Quản trị IAM, policy, retention, system settings. | Vận hành hệ thống |
| Viewer / Auditor | Tra cứu số liệu và bằng chứng trong phạm vi được cấp. | Thông tin nằm nhiều nơi; khó truy vết. | Xem dashboard, alert, action và audit read-only. | Tra cứu/kiểm tra |
| Data Owner | Chịu trách nhiệm ý nghĩa và độ tin cậy của nguồn dữ liệu. | Không rõ ai xác nhận mapping và dữ liệu gốc. | Xác nhận source, point mapping, expected interval, quality. | Governance dữ liệu |

## 7.1. RACI cấp sản phẩm

| Hoạt động | Sponsor/PO | Manager | Reviewer | Software/Integration | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chốt tầm nhìn/phạm vi | A | C | C | R | C |
| Chọn POC và nguồn dữ liệu | A | R | C | R | C |
| Xác nhận metric/mapping | I | C | A | R | C |
| Phê duyệt rule/ngưỡng | I | C | A/R | C | C |
| Vận hành cảnh báo | I | A | C | C | R |
| Xác nhận kết quả cải tiến | I | A | R | C | C |
| Phê duyệt release | A | C | C | R | I |
| Phê duyệt thay đổi scope | A | C | C | R | I |

R = Responsible; A = Accountable; C = Consulted; I = Informed. RACI này áp dụng cho POC/MVP và được dùng làm đầu vào cho DOC-03/DOC-04.

# 8. Nhu cầu người dùng và tình huống sử dụng chính

## 8.1. Jobs-to-be-done

| Mã | Nhu cầu |
| --- | --- |
| JTBD-01 | Khi cần đánh giá tình trạng một khu vực, tôi muốn xem các chỉ số hiện tại và xu hướng gần đây để biết có gì cần chú ý. |
| JTBD-02 | Khi một điểm đo ngừng gửi dữ liệu, tôi muốn được biết đó là lỗi dữ liệu thay vì hiểu nhầm thiết bị đang tiêu thụ bằng 0. |
| JTBD-03 | Khi giá trị vượt điều kiện đã thống nhất, tôi muốn hệ thống tạo cảnh báo sau một khoảng duy trì để tránh cảnh báo nhiễu. |
| JTBD-04 | Khi nhận cảnh báo, tôi muốn biết nguồn, asset, rule, mức độ và dữ liệu liên quan để quyết định bước kiểm tra. |
| JTBD-05 | Khi tôi xử lý một cảnh báo, tôi muốn ghi nhận nguyên nhân, hành động và bằng chứng để người khác hiểu chuyện gì đã xảy ra. |
| JTBD-06 | Khi một vấn đề lặp lại, tôi muốn tìm các cảnh báo tương tự và hành động trước đây để xử lý nhanh hơn. |
| JTBD-07 | Khi đề xuất một cải tiến, tôi muốn xác định baseline và khoảng đánh giá để kết quả trước-sau có thể review. |
| JTBD-08 | Khi quản lý cần báo cáo, tôi muốn xuất số liệu và trạng thái xử lý nhất quán, không tổng hợp thủ công từ nhiều nguồn. |
| JTBD-09 | Khi thêm thiết bị hoặc loại chỉ số mới, tôi muốn cấu hình mapping/metric mà không phải sửa nhiều module không liên quan. |
| JTBD-10 | Khi rule thay đổi, tôi muốn biết ai đổi, đổi khi nào và alert cũ dùng phiên bản rule nào. |

## 8.2. Hành trình người dùng cấp cao

| Giai đoạn | Hoạt động | Vai trò chính |
| --- | --- | --- |
| 1. Thiết lập | Khai báo site/area/asset/measurement point; chọn metric, unit, source và expected interval. | Software/Integration Engineer, Admin |
| 2. Đưa dữ liệu vào | Simulator/CSV/API/adapter gửi dữ liệu; hệ thống validate và gắn quality. | Software/Integration Engineer |
| 3. Quan sát | Người dùng xem latest value, trend, aggregate, source health. | Operator, Manager, Viewer |
| 4. Phát hiện | Rule Engine đánh giá; tạo hoặc cập nhật alert. | System + Reviewer cấu hình rule |
| 5. Tiếp nhận | Người xử lý acknowledge, nhận việc hoặc được assign. | Operator/Maintenance |
| 6. Điều tra và xử lý | Ghi nguyên nhân, hành động, ảnh/file/bằng chứng; cập nhật trạng thái. | Operator + Reviewer |
| 7. Đánh giá cải tiến | So sánh baseline và evaluation period; reviewer xác nhận. | Reviewer + Manager |
| 8. Học lại | Lưu tình huống, rule, nguyên nhân và kết quả cho lần sau. | Tất cả vai trò phù hợp |

## 8.3. Tình huống minh họa không phụ thuộc thiết bị thật

| Tình huống | Kết quả mong đợi |
| --- | --- |
| SC-01 - Import dữ liệu điện lịch sử | Người dùng import CSV cho một điểm đo; hệ thống báo dòng lỗi, lưu dữ liệu hợp lệ và hiển thị biểu đồ. |
| SC-02 - Cảnh báo vượt ngưỡng | Simulator phát dữ liệu trên ngưỡng 10 phút; rule tạo alert High và liên kết chuỗi dữ liệu gây vi phạm. |
| SC-03 - Mất dữ liệu | Nguồn ngừng gửi quá expected interval; hệ thống tạo alert No Data thay vì đưa giá trị 0. |
| SC-04 - Ngoài lịch vận hành | Điểm đo có giá trị trên ngưỡng hoạt động trong khung giờ nghỉ; tạo cảnh báo Outside Schedule. |
| SC-05 - Theo dõi cải tiến | Người dùng ghi hành động điều chỉnh lịch vận hành, chọn baseline và khoảng đánh giá, sau đó reviewer xác nhận kết quả. |

# 9. Phạm vi và ranh giới sản phẩm

Phạm vi được quản lý theo ba lớp: (1) nằm trong lõi sản phẩm; (2) có điều kiện và chỉ được đưa vào khi đáp ứng readiness; (3) ngoài phạm vi hiện tại. Cách phân loại này giúp tránh hai cực đoan: làm quá ít để không có giá trị, hoặc mở rộng quá sớm để không hoàn thành được MVP.

## 9.1. In-scope - lõi sản phẩm

| Nhóm | Nội dung | Ghi chú/điều kiện |
| --- | --- | --- |
| Cấu trúc tài sản | Site/cơ sở, area/khu vực, asset, measurement point. | Mô hình tổng quát; không hard-code chỉ cho điện. |
| Nguồn dữ liệu | Simulator, CSV import, REST ingestion; adapter theo giai đoạn. | MVP-1 phải hoạt động không cần thiết bị thật. |
| Dữ liệu đo | Timestamp, value, unit, quality, source, received time. | Chi tiết contract ở DOC-06. |
| Quan sát | Latest value, history, aggregate, comparison, source health. | Dashboard web responsive. |
| Rule | Threshold, no-data, outside-schedule; duration, cooldown, severity. | Rule cấu hình và có version. |
| Alert | Create/update, acknowledge, assign, resolve, close, history. | Có audit và liên kết rule/data. |
| Notification | In-app; kênh khác theo readiness. | Không để notification làm mất alert. |
| Improvement | Recommendation/action, owner, due date, baseline, evaluation, evidence. | Human-in-the-loop. |
| Report | Sử dụng, dữ liệu, cảnh báo, xử lý, cải tiến. | Mẫu tối thiểu do stakeholder xác nhận. |
| IAM/Audit | Đăng nhập, role, phạm vi truy cập, lịch sử thay đổi. | Chi tiết ở DOC-04/05. |

## 9.2. Conditional scope - chỉ mở khi đủ điều kiện

| Nhóm | Nội dung | Ghi chú/điều kiện |
| --- | --- | --- |
| Edge Collector | Đọc dữ liệu gần thiết bị, buffer và store-and-forward. | Có nguồn dữ liệu thật và môi trường chạy. |
| MQTT/Modbus/OPC UA | MVP-2 dùng Modbus TCP tại ranh giới phần mềm; Modbus RTU chỉ được kết nối qua gateway. MQTT/OPC UA được xem xét sau POC. | Một adapter Modbus TCP read-only là ưu tiên bắt buộc cho POC-01. |
| Email/Teams | Kênh thông báo bổ sung. | Có kênh nội bộ và policy gửi rõ. |
| Baseline tự động | Tự chọn khoảng tham chiếu hoặc mô hình theo lịch. | Dữ liệu đủ dài và reviewer chấp thuận. |
| Recommendation template | Gợi ý dựa trên rule/tình huống đã xác nhận. | Có thư viện nội dung và owner review. |
| Tích hợp CMMS/ERP/MES | Tạo/cập nhật work item hoặc trao đổi event. | Có contract, owner và quy trình 2 chiều. |
| On-premise/offline | Triển khai trong mạng nội bộ hạn chế. | Có yêu cầu bảo mật và vận hành cụ thể. |
| Phân tích thống kê/ML | Anomaly detection, forecast, ranking. | Có dữ liệu, tiêu chí đánh giá và monitoring model. |

## 9.3. Out-of-scope hiện tại

| Nhóm | Nội dung | Ghi chú/điều kiện |
| --- | --- | --- |
| Điều khiển thiết bị | Gửi lệnh bật/tắt, setpoint hoặc ghi ngược PLC. | Rủi ro an toàn; yêu cầu chương trình riêng. |
| Cam kết tiết kiệm | Cam kết phần trăm hoặc số tiền tiết kiệm. | Chưa có baseline, phương pháp và người phê duyệt. |
| AI tự kết luận | Tự xác định nguyên nhân hoặc hành động như sự thật. | Không phù hợp dữ liệu và governance hiện tại. |
| SaaS thương mại | Tenant bên ngoài, billing, subscription, sales operation. | Sản phẩm dùng nội bộ IDEA Technology. |
| Hỗ trợ mọi thiết bị | Tất cả hãng/giao thức/model. | Thực hiện theo danh sách ưu tiên. |
| Mobile app riêng | Ứng dụng native đầy đủ. | Ưu tiên web responsive và API chung. |
| Thay thế SCADA/MES/CMMS | Bao phủ toàn bộ chức năng hệ thống chuyên dụng. | Chỉ tích hợp hoặc bổ sung khoảng trống. |
| Microservices/Kubernetes từ đầu | Phân tán toàn bộ hệ thống. | Chưa có tải và năng lực vận hành chứng minh nhu cầu. |

## 9.4. Ranh giới với các hệ thống lân cận

| Hệ thống/miền | Sản phẩm có thể nhận | Sản phẩm có thể cung cấp | Không mặc định thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết bị/PLC/SCADA | Dữ liệu đo, trạng thái, metadata được cho phép. | Health/acknowledgement ở lớp tích hợp nếu cần. | Ghi setpoint hoặc điều khiển. |
| CMMS/Work Management | Trạng thái work order hoặc reference. | Alert/action event để tạo công việc. | Thay thế toàn bộ CMMS. |
| ERP/Finance | Đơn giá, cost center, dữ liệu tham chiếu đã phê duyệt. | Báo cáo tổng hợp hoặc evidence. | Tự hạch toán chi phí. |
| Identity Provider | Tài khoản/nhóm nếu tích hợp SSO. | Audit access theo policy. | Quản lý danh tính doanh nghiệp đầy đủ. |
| BI/Data Platform | Dữ liệu tổng hợp hoặc export. | API/event/dataset theo governance. | Thay thế data warehouse. |

# 10. Bản đồ năng lực sản phẩm

Bản đồ năng lực mô tả “sản phẩm cần biết làm gì” ở cấp cao. Đây không phải cấu trúc source code, nhưng sẽ được dùng để truy vết sang module trong DOC-05 và requirement trong DOC-04.

| Lớp | Năng lực | Mô tả | Horizon | Owner chức năng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foundation | Organization & Asset | Quản lý site, area, asset, measurement point, naming và trạng thái. | MVP-1 | Product Owner |
| Foundation | Identity & Access | User, role, scope, permission, audit. | MVP-1 | System Administrator |
| Data | Data Source Registry | Khai báo nguồn, credential reference, mapping và health. | MVP-1/MVP-2 | Data Owner |
| Data | Ingestion & Validation | Nhận, xác thực, chống trùng, validate schema/timestamp/range. | MVP-1 | Software/Integration Engineer |
| Data | Telemetry & Aggregation | Lưu dữ liệu theo thời gian, latest value, minute/hour/day aggregates. | MVP-1 | Software Architect/Tech Lead |
| Data | Data Quality | Good/Uncertain/Bad/Missing; reason và diagnostic. | MVP-1/MVP-2 | Data Owner |
| Experience | Dashboard & Exploration | Tổng quan, trend, filter, compare, drill-down. | MVP-1 | Product Owner |
| Detection | Rule Management | Rule type, threshold, schedule, duration, cooldown, version, test. | MVP-1 | Technical/Energy Reviewer |
| Detection | Rule Evaluation | Đánh giá dữ liệu và phát violation/recovery. | MVP-1 | Software Architect/Tech Lead |
| Action | Alert Management | Lifecycle, severity, assignment, evidence, SLA indicator. | MVP-1/MVP-3 | Operations Manager |
| Action | Notification | In-app; email/Teams theo policy. | MVP-1/Sau MVP | Operations/Support Owner |
| Improvement | Recommendation & Action | Gợi ý thủ công/template, action owner, due date, status. | MVP-3 | Operations Manager |
| Improvement | Baseline & Evaluation | Khoảng tham chiếu, so sánh, yếu tố ngoại cảnh, approval. | MVP-3 | Technical/Energy Reviewer |
| Insights | Reporting | Operational, data quality, alert, improvement, management reports. | MVP-1/MVP-3 | Product Owner |
| Platform | Integration | API, event, adapter, export. | MVP-1/Sau MVP | Software Architect/Tech Lead |
| Platform | Operations & Observability | Logs, metrics, health, backup, retention, diagnostics. | MVP-1/MVP-2 | Operations/Support Owner |

## 10.1. Điểm mở rộng bắt buộc về mặt sản phẩm

| Điểm mở rộng | Nguyên tắc |
| --- | --- |
| Nguồn dữ liệu | Thêm adapter/gateway mà không sửa dashboard, alert và report. |
| Metric và đơn vị | Thêm nước/khí nén/gas/chỉ số khác bằng metadata và mapping. |
| Loại rule | Thêm evaluator mới nhưng kết quả vẫn đi qua alert lifecycle chung. |
| Kênh thông báo | Thêm email/Teams/SMS mà không gắn logic gửi vào rule. |
| Báo cáo | Thêm report generator/template theo đối tượng sử dụng. |
| Recommendation | Thủ công, template, thống kê hoặc ML cùng trả về contract chung. |
| Tích hợp | Adapter/event cho CMMS/ERP/MES thay vì gọi chéo trực tiếp. |

# 11. Định nghĩa MVP và phạm vi phát hành

MVP trong tài liệu này không có nghĩa là demo giao diện. MVP phải tạo ra một luồng sử dụng hoàn chỉnh: cấu hình điểm đo, đưa dữ liệu vào, xem dữ liệu, tạo rule, phát sinh cảnh báo, cập nhật xử lý và truy vết lịch sử. Kết nối thiết bị thật được đưa vào MVP-2 để tránh chặn đội phần mềm ở giai đoạn đầu.

## 11.1. MVP-1 - Nền tảng quan sát và cảnh báo cơ bản

| Mã | Năng lực | Tiêu chí kết quả cấp cao |
| --- | --- | --- |
| MVP1-01 | Đăng nhập và phân quyền cơ bản | Người dùng chỉ xem/thao tác trong phạm vi được cấp. |
| MVP1-02 | Asset hierarchy | Khai báo site, area, asset, measurement point. |
| MVP1-03 | Metric/unit catalog | Khai báo loại chỉ số và đơn vị dùng chung. |
| MVP1-04 | Data simulator | Sinh dữ liệu theo kịch bản có thể pause/replay. |
| MVP1-05 | CSV import | Kiểm tra định dạng, preview lỗi, import idempotent hoặc có batch trace. |
| MVP1-06 | REST ingestion | Nhận single/batch measurement theo contract chuẩn. |
| MVP1-07 | Telemetry query | Latest, history, aggregate và filter theo point/time. |
| MVP1-08 | Dashboard cơ bản | Overview, point detail, source/data status. |
| MVP1-09 | Rule management | Threshold và no-data; duration, cooldown, severity, enable/disable. |
| MVP1-10 | Rule test | Chạy thử rule trên dữ liệu mẫu/lịch sử trước khi active. |
| MVP1-11 | Alert lifecycle | Open, acknowledged, in progress, recovered/resolved, closed/ignored. |
| MVP1-12 | Assignment & notes | Owner, note, reason, action summary. |
| MVP1-13 | In-app notification | Thông báo trong hệ thống và danh sách chưa đọc. |
| MVP1-14 | Audit log | Theo dõi thay đổi cấu hình, rule và trạng thái alert. |
| MVP1-15 | Basic report/export | Tổng hợp dữ liệu và alert ở mức POC. |

## 11.2. MVP-2 - Một nguồn dữ liệu thực

Nguồn dữ liệu thật đầu tiên là đồng hồ điện của POC-01, được đưa về giao diện Modbus TCP và có Data Owner chịu trách nhiệm.

Edge Collector chạy on-premise, read-only và chỉ mở kết nối outbound đến Ingestion API.

Local buffer tối thiểu 7 ngày và store-and-forward khi mất kết nối.

Mọi batch/measurement có idempotency key hoặc sequence để gửi lại không tạo dữ liệu trùng.

Chu kỳ mẫu chuẩn 60 giây; P95 latency không quá 2 phút; tạo No Data khi mất dữ liệu 5 phút.

Gắn quality; phân biệt source timestamp, received timestamp và processing timestamp.

Có runbook xử lý mất kết nối, sai mapping, backlog và dữ liệu ngoài range.

## 11.3. MVP-3 - Theo dõi xử lý và cải tiến

Alert có category nguyên nhân, confirmed cause, action và evidence.

Improvement action có owner, due date, status, expected outcome và liên kết alert/asset.

Cho phép chọn baseline period và evaluation period.

Lưu các yếu tố ngoại cảnh/giả định ảnh hưởng so sánh.

Hiển thị mức thay đổi nhưng không tự tuyên bố quan hệ nhân quả.

Reviewer/Manager có thể approve/reject kết quả và ghi lý do.

Báo cáo cycle time, alert recurrence, action completion và evaluation completeness.

## 11.4. Định nghĩa “MVP dùng được”

Definition of Usable MVP Một người dùng nội bộ có quyền phù hợp có thể tạo cấu trúc site/asset/measurement point, đưa dữ liệu vào bằng simulator hoặc CSV/API, xem dữ liệu và quality, cấu hình/test rule, nhận và xử lý alert, sau đó truy vết lại toàn bộ lịch sử mà không cần sửa trực tiếp database hoặc can thiệp bằng script thủ công.

## 11.5. Tiêu chí loại trừ khỏi MVP

Tính năng chỉ phục vụ một tình huống cụ thể nhưng chưa chứng minh khả năng tái sử dụng.

Tính năng yêu cầu một nguồn dữ liệu hoặc thiết bị chưa sẵn sàng.

Tính năng tự động hóa sâu nhưng chưa có audit, approval và rollback.

Tính năng phân tích nhưng chưa xác định dữ liệu đầu vào và cách đánh giá đúng/sai.

Tính năng giao diện đẹp nhưng không đóng góp vào luồng sử dụng hoàn chỉnh.

Tính năng thay thế hệ thống chuyên dụng mà dự án không có mandate thực hiện.

# 12. Nguyên tắc định hướng sản phẩm

| Mã | Nguyên tắc | Diễn giải |
| --- | --- | --- |
| PR-01 | Internal-first | Ưu tiên giá trị sử dụng, bảo mật, kiểm soát và khả năng vận hành nội bộ IDEA Technology. |
| PR-02 | Usable before hardware | Phiên bản đầu hoạt động với simulator, CSV và API; thiết bị thật là bước xác nhận tiếp theo. |
| PR-03 | Configuration over hard-code | Metric, unit, mapping, threshold, schedule, severity và notification policy được cấu hình khi phù hợp. |
| PR-04 | Generic domain model | Sử dụng asset, measurement point và telemetry chung thay vì bảng/luồng riêng cho điện, nước, khí nén. |
| PR-05 | Read-only OT by default | Không ghi hoặc điều khiển thiết bị trong phạm vi bình thường của MVP. |
| PR-06 | Human in the loop | Nguyên nhân, recommendation và kết quả cải tiến cần người xác nhận. |
| PR-07 | Data quality is a feature | Dữ liệu thiếu, sai, trùng, đến trễ hoặc ngoài range phải được hiển thị và truy vết. |
| PR-08 | Alert is a workflow | Cảnh báo không chỉ là popup; phải có owner, trạng thái, history và closure. |
| PR-09 | Evidence before optimization | Chỉ chuyển từ quan sát sang tối ưu khi có baseline, evidence và reviewer. |
| PR-10 | Modular evolution | Mỗi thay đổi mới phải gắn với capability/extension point rõ ràng. |
| PR-11 | Simple operations first | Ưu tiên kiến trúc dễ deploy, debug, backup và nâng cấp trước khi phân tán. |
| PR-12 | Traceability by default | Mọi rule, alert, mapping và kết quả quan trọng phải truy vết được phiên bản và người thay đổi. |

## 12.1. Cách sử dụng nguyên tắc khi có tranh luận

Khi có nhiều phương án, đội dự án phải chỉ ra nguyên tắc nào được ưu tiên, nguyên tắc nào bị đánh đổi và vì sao. Ví dụ: nếu một tích hợp yêu cầu ghi trực tiếp vào PLC, quyết định không thể được xem là “thêm adapter bình thường” vì vi phạm PR-05; phải tạo ADR và chương trình đánh giá an toàn riêng.

# 13. Luồng giá trị và vòng đời xử lý

## 13.1. Luồng từ dữ liệu đến hành động

| Giai đoạn | Hoạt động | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| 1. Acquire | Nguồn gửi hoặc Edge đọc dữ liệu. | Raw measurement + source metadata. |
| 2. Validate | Xác thực source, schema, timestamp, range, duplicate. | Accepted/rejected + quality reason. |
| 3. Normalize | Map point, metric, unit và chuẩn timestamp. | Canonical telemetry. |
| 4. Store/Aggregate | Lưu dữ liệu thô và tổng hợp. | History, latest, aggregates. |
| 5. Observe | Dashboard/query/report trình bày dữ liệu. | Thông tin vận hành. |
| 6. Detect | Rule Engine đánh giá condition, duration, cooldown. | Violation/recovery event. |
| 7. Coordinate | Alert được tạo, assign, acknowledge và xử lý. | Owner, status, notes, evidence. |
| 8. Improve | Tạo recommendation/action và theo dõi thực hiện. | Improvement record. |
| 9. Evaluate | So sánh baseline và evaluation; reviewer xác nhận. | Approved/rejected result. |
| 10. Learn | Lưu pattern, cause, action, result và cập nhật rule/template. | Knowledge feedback loop. |

## 13.2. Vòng đời cảnh báo đề xuất

| Trạng thái | Ý nghĩa | Chủ thể chuyển trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Open | Rule/nguồn dữ liệu tạo alert; chưa có người xác nhận. | System |
| Acknowledged | Người dùng xác nhận đã thấy và chịu trách nhiệm theo dõi. | Operator |
| In Progress | Đang điều tra hoặc thực hiện hành động. | Operator/Maintenance |
| Recovered | Điều kiện kỹ thuật đã trở lại bình thường nhưng chưa review xong. | System |
| Resolved | Người xử lý xác nhận nguyên nhân/hành động; chờ đóng nếu cần. | Operator/Reviewer |
| Closed | Vòng xử lý hoàn tất, có kết luận và audit. | Manager/Reviewer theo policy |
| Ignored/False Positive | Được đánh dấu không hữu ích với lý do; dùng để điều chỉnh rule. | Người có quyền |

## 13.3. Vòng đời hành động cải tiến

Proposed: hành động được đề xuất nhưng chưa được chấp thuận.

Approved: có owner, mục tiêu và thời hạn; được phép triển khai.

In Progress: đang thực hiện; có cập nhật/bằng chứng.

Completed: hành động hoàn tất nhưng chưa đánh giá kết quả.

Evaluated: đã có khoảng đánh giá và kết quả được reviewer xem xét.

Accepted/Rejected: kết quả được chấp thuận hoặc không đủ bằng chứng/không đạt mục tiêu.

Cancelled: dừng với lý do và người phê duyệt.

# 14. Mô hình thông tin cấp sản phẩm

Phần này định nghĩa các khái niệm cần được hiểu thống nhất. Đây chưa phải schema database. Tên trường, khóa, partition và storage sẽ được thiết kế trong DOC-05/DOC-06.

| Khái niệm | Định nghĩa | Quan hệ/ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Organization/Site | Phạm vi tổ chức hoặc cơ sở được quản lý. | Chứa area và định nghĩa phạm vi truy cập. |
| Area | Khu vực logic/vật lý trong site. | Có thể chứa asset hoặc area con. |
| Asset | Đối tượng vật lý/logical cần theo dõi. | Máy, hệ thống, nhóm thiết bị, khu vực tiêu thụ. |
| Measurement Point | Điểm đo một metric trên asset. | Liên kết source, unit, expected interval và range. |
| Metric Definition | Loại đại lượng có ý nghĩa nghiệp vụ. | POWER, ENERGY, FLOW, PRESSURE... |
| Unit Definition | Đơn vị và quy tắc chuyển đổi nếu được phép. | kW, kWh, m³/h, bar... |
| Data Source | Nguồn/gateway/API/file cung cấp dữ liệu. | Có type, config reference, health và owner. |
| Telemetry | Giá trị theo thời gian đã chuẩn hóa. | Point, timestamps, value, quality, sequence/correlation. |
| Rule | Điều kiện đánh giá telemetry hoặc source health. | Có scope, type, params, version, severity, status. |
| Alert | Bản ghi theo dõi một điều kiện cần xử lý. | Liên kết rule, point/asset, lifecycle và evidence. |
| Recommendation | Gợi ý chưa phải kết luận bắt buộc. | Nguồn manual/template/analytics; confidence/reviewer. |
| Improvement Action | Công việc cải tiến có owner và mục tiêu. | Liên kết alert/recommendation, due date, evidence. |
| Baseline/Evaluation | Khoảng dữ liệu tham chiếu và đánh giá. | Có assumptions, exclusions và approval. |
| Audit Event | Dấu vết thay đổi/hành động quan trọng. | Who, what, when, before/after hoặc reference. |

## 14.1. Quy tắc mô hình hóa cấp sản phẩm

Không tạo entity/table riêng theo từng tiện ích nếu chỉ khác metric, unit hoặc rule.

Không xem dữ liệu thiếu là giá trị 0; thiếu dữ liệu là trạng thái chất lượng riêng.

Source timestamp và received timestamp phải được phân biệt để xử lý dữ liệu đến trễ.

Rule và mapping cần version để alert cũ vẫn truy vết được bối cảnh lúc phát sinh.

Recommendation và result phải lưu nguồn, reviewer và trạng thái xác nhận.

Telemetry thô lưu 12 tháng; aggregate 15 phút/giờ lưu 36 tháng; aggregate ngày, alert, audit và improvement lưu 5 năm. Thay đổi retention phải qua change control.

# 15. Chỉ số thành công và khung đo lường

Phiên bản 0.3 chốt bộ target POC để DOC-03/DOC-04 có tiêu chí nghiệm thu ban đầu. Các target này là ngưỡng kiểm chứng phần mềm và vận hành, không phải cam kết tiết kiệm năng lượng. Sau POC, Product Owner có thể điều chỉnh bằng change control dựa trên baseline thực tế.

| Nhóm | Chỉ số | Định nghĩa cấp cao | Nguồn | Target |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adoption | Active users | Số người dùng thực hiện hành động có ý nghĩa trong kỳ. | Audit/Application | >= 4 người dùng hoạt động/tuần |
| Coverage | Configured points | Số measurement point được cấu hình và active. | Metadata | 8-20 điểm đo active trong POC-01 |
| Data | Expected-data coverage | Số khoảng dữ liệu hợp lệ nhận được / số khoảng kỳ vọng. | Telemetry/Source health | >= 95% theo expected interval |
| Data | Invalid/rejected rate | Bản ghi reject hoặc Bad / tổng bản ghi nhận. | Ingestion | <= 1% |
| Data | Late/duplicate rate | Bản ghi đến trễ hoặc trùng / tổng bản ghi. | Telemetry processing | <= 1% |
| Detection | Alert usefulness | Alert được xác nhận hữu ích / alert đã review. | Alert review | >= 70% alert đã review được xác nhận hữu ích |
| Detection | False-positive rate | Alert bị đánh dấu false positive / alert đã review. | Alert review | <= 20% alert đã review |
| Response | Time to acknowledge | Thời gian từ Open đến Acknowledged; dùng median/P90. | Alert history | Median <= 15 phút; P90 <= 60 phút |
| Response | Time to resolve | Thời gian từ Open đến Resolved/Closed. | Alert history | Median <= 8 giờ làm việc; P90 <= 2 ngày làm việc |
| Ownership | Unassigned alert rate | Alert không có owner sau thời hạn policy. | Alert | <= 5% sau 15 phút |
| Improvement | Evaluation completeness | Action hoàn tất có baseline+evaluation+review / action hoàn tất. | Improvement | >= 90% |
| Improvement | Recurring issue rate | Alert tương tự tái diễn sau hành động đã accepted. | Alert/Improvement | <= 20% trong 30 ngày |
| Reliability | Ingestion success | Request/batch xử lý thành công theo contract. | Platform metrics | >= 99% |
| Reliability | Source downtime | Thời gian source không có dữ liệu vượt expected interval. | Source health | <= 2%/tháng, loại trừ bảo trì kế hoạch |
| Energy/Cost | Validated change | Mức thay đổi được reviewer xác nhận theo phương pháp thống nhất. | Telemetry + approved method | Ít nhất 1 improvement được đánh giá và reviewer chấp thuận; không đặt target savings |

## 15.1. Nguyên tắc đo hiệu quả năng lượng

Không tự quy đổi thành tiền nếu chưa có đơn giá và quy tắc áp dụng theo kỳ được xác nhận.

Không dùng duy nhất so sánh trước-sau nếu có thay đổi sản lượng, lịch vận hành, thời tiết, nguyên liệu hoặc cấu hình máy.

Khoảng baseline và evaluation phải được lưu cùng tiêu chí loại trừ dữ liệu.

Kết quả phải phân biệt: observed change, estimated saving và validated saving.

Mọi con số “tiết kiệm” dùng trong báo cáo quản lý phải có reviewer/approver và phương pháp tham chiếu.

# 16. Giả định, ràng buộc và phụ thuộc

## 16.1. Giả định hiện tại

| Mã | Giả định |
| --- | --- |
| A-01 | Có thể tạo dữ liệu mẫu/simulator để xây và kiểm thử MVP-1. |
| A-02 | Có người xác nhận cấu trúc site/area/asset và quy ước point code. |
| A-03 | Ngưỡng và lịch vận hành có thể bổ sung bằng cấu hình sau; chưa cần biết đầy đủ để xây lõi. |
| A-04 | Có thể chọn một nguồn dữ liệu thực giới hạn cho POC. |
| A-05 | Sản phẩm ban đầu ưu tiên web và môi trường do IDEA Technology kiểm soát. |
| A-06 | Người dùng nội bộ có thể tham gia review dashboard, alert workflow và report. |
| A-07 | Có thể tách quyền đọc dữ liệu khỏi quyền thay đổi rule/approve result. |
| A-08 | Dữ liệu thử nghiệm không chứa nội dung vượt quá policy bảo mật được phê duyệt. |

## 16.2. Ràng buộc

| Mã | Ràng buộc |
| --- | --- |
| C-01 | Đội phần mềm không chịu trách nhiệm kết luận chuyên môn về điện, năng lượng, an toàn hoặc vận hành thiết bị. |
| C-02 | MVP không yêu cầu quyền ghi hoặc điều khiển thiết bị. |
| C-03 | Giải pháp phải tránh hạ tầng quá phức tạp khi quy mô và tải chưa được chứng minh. |
| C-04 | Nguồn dữ liệu có thể khác nhau về giao thức, tần suất, timezone, quality và khả năng replay. |
| C-05 | Dữ liệu nội bộ phải có phân quyền, audit và policy lưu trữ. |
| C-06 | Tính năng mới không được tạo nhánh source code riêng cho từng cơ sở. |
| C-07 | Mọi tích hợp OT phải tuân theo quy định mạng và bảo mật của IDEA Technology. |

## 16.3. Phụ thuộc

| Mã | Phụ thuộc | Đầu ra cần có |
| --- | --- | --- |
| DEP-01 | Product Owner/Sponsor | Chốt ưu tiên, scope và acceptance. |
| DEP-02 | Data Owner | Xác nhận nguồn, point mapping, expected interval và quality. |
| DEP-03 | Operator/Maintenance | Xác nhận workflow, nguyên nhân và hành động thực tế. |
| DEP-04 | Technical/Energy Reviewer | Xác nhận ngưỡng, baseline và kết quả. |
| DEP-05 | IT/OT Security | Cho phép kết nối, credential, network route và hardening. |
| DEP-06 | Infrastructure/DevOps | Môi trường, backup, monitoring, release và support. |
| DEP-07 | Thiết bị/gateway/vendor | Tài liệu giao thức, địa chỉ điểm đo và quyền truy cập. |

# 17. Rủi ro cấp sản phẩm

| Mã | Rủi ro | Mức | Tác động | Giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Xây giao diện trước khi chuẩn hóa data contract | Cao | Sửa lớn khi có nguồn thật. | Ưu tiên canonical telemetry, quality và simulator. |
| R-02 | Chờ đủ nghiệp vụ mới bắt đầu | Cao | Dự án trì hoãn, không có feedback. | Xây lõi tổng quát; quản lý decision log và assumption log. |
| R-03 | Hard-code theo thiết bị/tiện ích | Cao | Khó mở rộng, trùng code. | Adapter, metric, unit và configurable rules. |
| R-04 | Cảnh báo sai/quá nhiều | Cao | Người dùng mất niềm tin. | Duration, cooldown, rule test, review false positive. |
| R-05 | Dữ liệu mất/trùng/đến trễ | Cao | Dashboard và báo cáo sai. | Idempotency, sequence, timestamps, buffer, quality. |
| R-06 | Nhầm correlation với causation | Cao | Kết luận tiết kiệm sai. | Baseline method, external factors, reviewer approval. |
| R-07 | Không có owner xử lý | Cao | Alert chỉ là thông báo, không tạo giá trị. | Assignment policy và unassigned KPI. |
| R-08 | Mỗi cơ sở yêu cầu custom code | Cao | Chi phí bảo trì tăng nhanh. | Configuration-first; extension point; review exception. |
| R-09 | Tích hợp OT gây rủi ro an toàn/bảo mật | Cao | Ảnh hưởng sản xuất hoặc security incident. | Read-only, least privilege, network review, runbook. |
| R-10 | Hạ tầng quá phức tạp sớm | Trung bình | Khó vận hành, chậm release. | Modular monolith/đơn giản trước; scale theo bằng chứng. |
| R-11 | Không xác định retention/backup | Trung bình | Tăng chi phí hoặc mất dữ liệu. | Policy dữ liệu trước MVP-2. |
| R-12 | Không có người phê duyệt ngưỡng/kết quả | Cao | Rule và báo cáo không đáng tin. | Chỉ định reviewer và approval workflow. |
| R-13 | Scope creep do hình đề xuất quá rộng | Cao | MVP không hoàn thành. | In/out/conditional scope và change control. |
| R-14 | Phụ thuộc vendor/giao thức không có tài liệu | Trung bình | POC tích hợp thất bại. | Proof test sớm; fallback CSV/API/gateway. |

# 18. Mức sẵn sàng và điều kiện POC

MVP-1 có thể bắt đầu bằng dữ liệu giả lập. Tuy nhiên, trước khi kết nối nguồn thật, dự án cần đạt readiness tối thiểu để tránh biến POC thành hoạt động dò lỗi không kiểm soát.

| Hạng mục | Điều kiện sẵn sàng | Mức |
| --- | --- | --- |
| POC Owner | Có người chịu trách nhiệm mục tiêu và quyết định POC. | Bắt buộc |
| Use case | Có 1-3 tình huống cần chứng minh, không chỉ “kết nối được”. | Bắt buộc |
| Source owner | Có người xác nhận dữ liệu và phối hợp xử lý lỗi. | Bắt buộc |
| Point list | Có danh sách point code, metric, unit, address/tag và asset mapping. | Bắt buộc |
| Expected interval | Biết tần suất kỳ vọng và độ trễ chấp nhận. | Bắt buộc |
| Sample data | Có dữ liệu mẫu hoặc khả năng đọc thử. | Bắt buộc |
| Network/security | Có phê duyệt route, port, credential và nguyên tắc read-only. | Bắt buộc |
| Test window | Có thời gian thử không ảnh hưởng vận hành. | Cao |
| Success criteria | Có tiêu chí data coverage, latency, accuracy và alert scenario. | Bắt buộc |
| Fallback | Có CSV/API/simulator nếu thiết bị thật chưa ổn định. | Cao |
| Support/runbook | Có đầu mối và quy trình khi source mất kết nối. | Cao |
| Data retention | Áp dụng retention v0.3: raw 12 tháng; aggregate 36 tháng/5 năm; backup theo RPO 4 giờ, RTO 8 giờ. | Đã chốt |

## 18.1. Điều kiện GO/NO-GO cho MVP-2

| GO khi | NO-GO/Tạm dừng khi |
| --- | --- |
| • Có source owner và point mapping được xác nhận. | • Không biết nguồn dữ liệu thật là gì hoặc ai sở hữu. |
| • Có quyền truy cập read-only và phê duyệt security. | • Yêu cầu ghi/điều khiển thiết bị nhưng chưa có safety review. |
| • Có dữ liệu mẫu, expected interval và acceptance criteria. | • Không có tài liệu tag/register và không thể test an toàn. |
| • Có fallback và runbook lỗi kết nối. | • Không có người review dữ liệu và kết quả. |
| • Use case POC có thể kiểm chứng trong thời gian giới hạn. | • Mục tiêu chỉ là “xây toàn bộ hệ thống” không có tiêu chí POC. |

# 19. Hướng phát triển sau MVP

Roadmap cấp sản phẩm được tổ chức theo horizon năng lực, không gắn cứng với thời gian khi chưa có nguồn lực và POC. Một horizon chỉ được mở khi horizon trước tạo ra dữ liệu, quy trình và bằng chứng cần thiết.

| Horizon | Năng lực chính | Điều kiện chuyển tiếp |
| --- | --- | --- |
| H0 - Foundation | Simulator/CSV/API, asset/point, telemetry, quality, dashboard, rule, alert, audit. | Có luồng hoàn chỉnh không cần thiết bị thật. |
| H1 - Real Data | Edge Collector và một adapter/gateway read-only. | Data coverage/latency đạt tiêu chí POC. |
| H2 - Operational Workflow | Assignment, SLA indicators, reason/action taxonomy, report. | Người dùng thực hiện xử lý trong hệ thống. |
| H3 - Improvement Evidence | Baseline, evaluation, evidence và approval. | Có action thực tế và reviewer. |
| H4 - Utility Expansion | Nước, khí nén, gas, environmental/production metrics. | Có data owner, point và rule cho từng miền. |
| H5 - Enterprise Integration | Teams/email, CMMS/ERP/MES, SSO, BI export. | Có contract và process owner. |
| H6 - Advanced Analytics | Baseline tự động, anomaly, forecast, ranking, recommendation. | Dữ liệu đủ dài/chất lượng và có evaluation. |
| H7 - Controlled Automation | Approval, command, interlock, rollback, safety audit. | Chương trình riêng được phê duyệt. |

## 19.1. Quy tắc đưa chức năng mới vào roadmap

Phải nêu rõ vấn đề người dùng và bằng chứng nhu cầu, không chỉ tên công nghệ.

Phải xác định capability/extension point chịu trách nhiệm.

Phải có data owner/process owner và tiêu chí nghiệm thu.

Phải đánh giá ảnh hưởng đến security, retention, audit và operations.

Nếu thay đổi product boundary hoặc nguyên tắc cốt lõi, phải cập nhật DOC-01 và ADR.

Nếu chỉ là chi tiết hành vi trong phạm vi đã chốt, cập nhật DOC-03/DOC-04 thay vì mở scope DOC-01.

# 20. Quản trị sản phẩm và thay đổi phạm vi

## 20.1. Cơ cấu quyết định áp dụng

| Vai trò quản trị | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Sponsor - Ban Giám đốc IDEA Technology | Phê duyệt vision, product boundary, nguồn lực, GO/NO-GO và baseline v1.0. |
| Product Owner - Trưởng bộ phận Kỹ thuật/Vận hành | Chốt priority, POC scope, KPI, báo cáo, backlog và release acceptance. |
| Product/Business Analyst | Duy trì DOC-01/02/03, assumption log, decision log và traceability. |
| Software Architect/Tech Lead | Duy trì DOC-05/06 và ADR; đánh giá khả năng mở rộng, bảo mật và vận hành. |
| Technical/Energy Reviewer | Phê duyệt metric, rule, baseline, recommendation và kết quả chuyên môn. |
| Data Owner | Xác nhận source, point mapping, expected interval, quality và quyền sử dụng dữ liệu. |
| Operations/Support Owner | Xác nhận monitoring, backup, incident, release và support model. |

Nhịp quản trị áp dụng: review sản phẩm vào tuần đầu mỗi tháng; review release trước mỗi lần phát hành; change request ảnh hưởng product scope phải được Product Owner quyết định trong tối đa 5 ngày làm việc và phải cập nhật decision log.

## 20.2. Quy trình thay đổi phạm vi

| Bước | Nội dung |
| --- | --- |
| 1. Đề xuất | Mô tả vấn đề, người dùng, giá trị, phạm vi và lý do. |
| 2. Phân loại | Chi tiết requirement; capability mới; thay đổi product boundary; technical debt. |
| 3. Đánh giá | Tác động dữ liệu, security, vận hành, roadmap, tài liệu và chi phí. |
| 4. Quyết định | Approve, reject, defer hoặc request more evidence. |
| 5. Cập nhật | Version DOC-01 nếu ảnh hưởng vision/scope; cập nhật downstream docs. |
| 6. Truy vết | Gắn change/decision với release, requirement và ADR. |

## 20.3. Khi nào phải tăng phiên bản DOC-01

| Loại thay đổi | Ví dụ | Phiên bản |
| --- | --- | --- |
| Patch nội dung trong draft | Sửa lỗi, làm rõ câu chữ, không đổi nghĩa. | Có thể giữ nguyên phiên bản trong cùng nhánh review; bản phát hành hiện tại tăng lên v0.3. |
| Minor draft | Bổ sung mục, capability, rủi ro hoặc scope conditional. | Tăng v0.3, v0.4... |
| Baseline | Được phê duyệt làm cơ sở phát triển. | v1.0 |
| Minor baseline | Làm rõ hoặc mở rộng nhỏ không đổi định vị. | v1.1, v1.2... |
| Major | Đổi đối tượng phục vụ, định vị, boundary hoặc nguyên tắc cốt lõi. | v2.0 trở lên |

# 21. Quyết định áp dụng và câu hỏi đã xử lý

## 21.1. Quyết định áp dụng trong v0.3

| Mã | Quyết định | Trạng thái | Tác động |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Sản phẩm phục vụ nội bộ IDEA Technology. | Đã chốt cho In Review | Ảnh hưởng toàn bộ tài liệu. |
| D-02 | MVP-1 phải dùng được khi chưa có thiết bị thật. | Đã chốt cho In Review | Simulator/CSV/API là bắt buộc. |
| D-03 | Ưu tiên miền điện nhưng mô hình dữ liệu phải tổng quát. | Đã chốt cho In Review | Không tạo cấu trúc chỉ dành cho điện. |
| D-04 | Tích hợp thiết bị giai đoạn đầu chỉ đọc. | Đã chốt cho In Review | Điều khiển là out-of-scope. |
| D-05 | Không đưa AI/ML vào MVP-1/MVP-2. | Đã chốt cho In Review | Analytics chỉ mở sau khi có dữ liệu. |
| D-06 | Modular Monolith là mặc định cho MVP; Edge Collector triển khai riêng. | Đã chốt cho In Review | Chi tiết ở DOC-05/ADR. |
| D-07 | Alert phải có workflow và audit, không chỉ notification. | Đã chốt cho In Review | Ảnh hưởng DOC-03/04. |
| D-08 | Improvement result cần reviewer xác nhận. | Đã chốt cho In Review | Không tự cam kết savings. |
| D-09 | Không tạo codebase riêng theo site/utility. | Đã chốt cho In Review | Khác biệt xử lý bằng config/adapter. |
| D-10 | DOC-01 là source of truth cho product boundary và quản lý version riêng. | Đã chốt cho In Review | Mọi scope change phải cập nhật. |
| D-11 | Tên chính thức là IDEA Utility Monitoring Platform (IUMP). | Đã chốt cho In Review | Dùng thống nhất trong tài liệu sau. |
| D-12 | Sponsor là Ban Giám đốc; Product Owner là Trưởng bộ phận Kỹ thuật/Vận hành. | Đã chốt cho In Review | Dùng chức danh cho đến khi có quyết định nhân sự. |
| D-13 | POC-01 tập trung cụm máy nén khí, một tủ điện/cụm phụ tải, 8-20 điểm đo. | Đã chốt cho In Review | Giới hạn scope POC. |
| D-14 | Nguồn thật đầu tiên dùng Modbus TCP; RTU phải qua gateway. | Đã chốt cho In Review | Một adapter read-only cho MVP-2. |
| D-15 | Chu kỳ mẫu 60 giây; P95 latency <= 2 phút; No Data sau 5 phút. | Đã chốt cho In Review | Đầu vào DOC-04/06. |
| D-16 | Bốn role, gán quyền theo site/area; không tùy biến đến point trong MVP. | Đã chốt cho In Review | Đầu vào IAM. |
| D-17 | In-app cho mọi alert; email cho High/Critical; Teams/SMS sau MVP. | Đã chốt cho In Review | Đầu vào notification. |
| D-18 | Raw 12 tháng; aggregate 36 tháng/5 năm; RPO 4 giờ; RTO 8 giờ; Edge buffer 7 ngày. | Đã chốt cho In Review | Đầu vào operations. |
| D-19 | On-premise nội bộ; Edge OT outbound-only; không có command channel. | Đã chốt cho In Review | Đầu vào security/deployment. |
| D-20 | Báo cáo ngày và tháng là bắt buộc; PDF/CSV và web view. | Đã chốt cho In Review | Đầu vào DOC-03/04. |
| D-21 | Engineer cấu hình rule; Reviewer phê duyệt; Manager phê duyệt kết quả cải tiến. | Đã chốt cho In Review | Tách nhiệm vụ. |
| D-22 | MVP không phụ thuộc hệ thống ngoài; tích hợp doanh nghiệp để sau MVP. | Đã chốt cho In Review | Giảm phụ thuộc. |
| D-23 | KPI POC áp dụng theo mục 15; không đặt target tiết kiệm tiền. | Đã chốt cho In Review | Đo khả năng dùng và độ tin cậy. |

## 21.2. Câu hỏi đã được xử lý trong v0.3

| Mã | Câu hỏi | Quyết định v0.3 | Owner áp dụng | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-01 | Cơ sở/khu vực nào làm POC đầu tiên? | POC-01: cụm máy nén khí phục vụ sản xuất, một tủ điện/cụm phụ tải, 8-20 điểm đo. | Product Owner | Closed |
| Q-02 | Nguồn dữ liệu thực đầu tiên là gì, giao thức nào và ai sở hữu? | Đồng hồ điện qua Modbus TCP; RTU qua gateway; Data Owner là kỹ sư điện/automation phụ trách POC. | Data Owner | Closed |
| Q-03 | Tần suất và độ trễ dữ liệu tối thiểu/chấp nhận được? | Chu kỳ 60 giây; P95 <= 2 phút; No Data sau 5 phút; aggregate 15 phút/giờ/ngày. | Data Owner + Reviewer | Closed |
| Q-04 | Ai là Product Owner, reviewer nghiệp vụ, reviewer kỹ thuật và approver? | PO: Trưởng bộ phận Kỹ thuật/Vận hành; nghiệp vụ: Quản lý vận hành POC; kỹ thuật: kỹ sư điện/automation; approver: Ban Giám đốc. | Sponsor | Closed |
| Q-05 | Mô hình quyền chính thức và phạm vi theo site/area? | Administrator, Engineer, Operator, Manager/Viewer; scope theo site/area; không custom point-level trong MVP. | Product Owner + Admin | Closed |
| Q-06 | Kênh thông báo ưu tiên: in-app, email, Teams? | In-app bắt buộc; email cho High/Critical; Teams sau MVP. | Operations/Support Owner | Closed |
| Q-07 | Retention, backup và restore objective? | Raw 12 tháng; aggregate 36 tháng/5 năm; backup đáp ứng RPO 4 giờ, RTO 8 giờ; giữ 30 daily và 12 monthly backup. | Operations/Support Owner | Closed |
| Q-08 | Có yêu cầu on-premise/offline/phân tách mạng nào? | On-premise nội bộ; Edge tại OT outbound-only; không internet dependency cho chức năng lõi; buffer 7 ngày. | IT/OT Security | Closed |
| Q-09 | Báo cáo tối thiểu cho POC và người phê duyệt? | Báo cáo vận hành ngày và quản lý tháng; Product Owner phê duyệt mẫu, Manager xác nhận kỳ báo cáo. | Product Owner + Manager | Closed |
| Q-10 | Ai phê duyệt rule/ngưỡng và kết quả cải tiến? | Technical/Energy Reviewer phê duyệt rule/ngưỡng; Manager phê duyệt kết quả cải tiến. | Reviewer + Manager | Closed |
| Q-11 | Có hệ thống hiện hữu nào phải tích hợp hoặc không được trùng chức năng? | Không có tích hợp bắt buộc trong MVP; không thay SCADA/MES/CMMS; chỉ export và REST API. | Product Owner + Architect | Closed |
| Q-12 | Tên chính thức của sản phẩm và phạm vi tổ chức được phục vụ? | IDEA Utility Monitoring Platform (IUMP); phục vụ toàn bộ đơn vị nội bộ IDEA Technology theo từng site/area. | Sponsor | Closed |

# 22. Tiêu chí đưa DOC-01 lên baseline v1.0

| Mã | Tiêu chí | Mức | Kết quả v0.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| BL-01 | Có Product Owner/Sponsor được chỉ định và ký xác nhận. | Bắt buộc | Đạt về cơ cấu; chờ chữ ký chính thức |
| BL-02 | Xác nhận phạm vi nội bộ và đơn vị/cơ sở được phục vụ. | Bắt buộc | Đạt - phạm vi nội bộ và POC-01 đã chốt |
| BL-03 | Chọn tình huống POC và nguồn dữ liệu đầu tiên. | Bắt buộc | Đạt - Modbus TCP/Edge Collector đã chốt |
| BL-04 | Review/đồng ý in-scope, conditional scope và out-of-scope. | Bắt buộc | Đạt theo mục 9 |
| BL-05 | Xác định vai trò người dùng, data owner, alert owner và reviewer. | Bắt buộc | Đạt theo mục 7 và 20 |
| BL-06 | MVP-1/MVP-2/MVP-3 được rà soát phù hợp nguồn lực. | Bắt buộc | Đạt theo mục 11 |
| BL-07 | Các câu hỏi mở ảnh hưởng DOC-03/04/05 có owner và thời hạn. | Bắt buộc | Đạt - không còn câu hỏi chặn |
| BL-08 | KPI POC tối thiểu và cách đo được thống nhất. | Cao | Đạt theo mục 15 |
| BL-09 | Rủi ro OT/security và nguyên tắc read-only được chấp thuận. | Bắt buộc | Đạt theo PR-05, D-19 |
| BL-10 | Lịch review định kỳ và change-control process được thống nhất. | Cao | Đạt - review hằng tháng và trước release |

## 22.1. Tài liệu kế tiếp và đầu vào từ DOC-01

| Tài liệu | Tên | Đầu vào nhận từ DOC-01 |
| --- | --- | --- |
| DOC-02 | Feasibility Assessment | Risk, assumption, readiness, GO/NO-GO, POC scope. |
| DOC-03 | Business Requirements Document | Persona, JTBD, journey, alert/improvement lifecycle và các quyết định v0.3 đã đóng. |
| DOC-04 | Software Requirements Specification | MVP capabilities, permission, audit, NFR seeds, acceptance. |
| DOC-05 | Software Architecture Document | Capability map, extension points, read-only, simplicity principle. |
| DOC-06 | Data & Integration Specification | Conceptual model, quality, timestamps, source readiness. |
| DOC-07 | MVP Roadmap & Delivery Plan | MVP-1/2/3, horizon, dependencies, baseline criteria. |

# Phụ lục A - Thuật ngữ

| Thuật ngữ | Diễn giải |
| --- | --- |
| Asset | Đối tượng vật lý hoặc logic được quản lý: cơ sở, khu vực, dây chuyền, thiết bị, hệ thống. |
| Measurement Point | Điểm đo đại diện cho một metric của asset. |
| Metric | Loại đại lượng đo: công suất, điện năng, lưu lượng, áp suất, nhiệt độ... |
| Unit | Đơn vị biểu diễn metric: kW, kWh, m³/h, bar... |
| Telemetry | Dữ liệu đo có timestamp từ nguồn dữ liệu. |
| Data Quality | Mức độ tin cậy/trạng thái dữ liệu: Good, Uncertain, Bad, Missing... |
| Data Source | Nguồn cung cấp telemetry: simulator, file, API, gateway, PLC/SCADA qua adapter. |
| Rule | Điều kiện cấu hình để đánh giá dữ liệu/source health và phát violation/recovery. |
| Alert | Bản ghi có vòng đời dùng để phối hợp xử lý điều kiện cần chú ý. |
| Recommendation | Gợi ý có nguồn và trạng thái review; không mặc định là kết luận. |
| Improvement Action | Hành động cải tiến có owner, thời hạn, bằng chứng và kết quả. |
| Baseline | Khoảng dữ liệu tham chiếu để so sánh. |
| Evaluation Period | Khoảng dữ liệu dùng đánh giá sau hành động. |
| Edge Collector | Thành phần gần nguồn để đọc, chuẩn hóa, buffer và chuyển tiếp dữ liệu. |
| Adapter | Thành phần chuyển nguồn/giao thức cụ thể về contract chung. |
| POC | Thử nghiệm giới hạn để kiểm chứng khả thi và tiêu chí cụ thể. |
| MVP | Phiên bản nhỏ nhất có luồng sử dụng hoàn chỉnh và có thể thu feedback thực. |
| Idempotency | Khả năng xử lý gửi lại mà không tạo kết quả trùng. |
| Store-and-forward | Lưu tạm tại edge và gửi lại khi kết nối phục hồi. |
| Human-in-the-loop | Con người tham gia xác nhận/kết luận tại các bước quan trọng. |
| OT | Operational Technology - hệ thống/thiết bị phục vụ vận hành công nghiệp. |
| SLA Indicator | Chỉ số theo dõi thời gian phản hồi/xử lý; chưa nhất thiết là cam kết pháp lý. |

# Phụ lục B - Review checklist cho DOC-01

| # | Câu hỏi review | Kết quả/Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tầm nhìn có phản ánh đúng mục tiêu nội bộ IDEA Technology không? | ☒ Đồng ý ☐ Cần sửa Ghi chú: Đã xử lý trong v0.3. |
| 2 | Problem statement có đúng với hiện trạng cần khảo sát không? | ☒ Đồng ý ☐ Cần sửa Ghi chú: Đã xử lý trong v0.3. |
| 3 | Có nội dung nào đang khẳng định quá mức so với dữ liệu/chuyên môn hiện có không? | ☒ Đồng ý ☐ Cần sửa Ghi chú: Đã xử lý trong v0.3. |
| 4 | In-scope có đủ tạo giá trị sử dụng ban đầu không? | ☒ Đồng ý ☐ Cần sửa Ghi chú: Đã xử lý trong v0.3. |
| 5 | Out-of-scope có bỏ sót rủi ro hoặc kỳ vọng nào từ đề xuất ban đầu không? | ☒ Đồng ý ☐ Cần sửa Ghi chú: Đã xử lý trong v0.3. |
| 6 | MVP-1 có thể thực hiện mà không chờ thiết bị thật không? | ☒ Đồng ý ☐ Cần sửa Ghi chú: Đã xử lý trong v0.3. |
| 7 | MVP-2 có giới hạn một nguồn dữ liệu thật và read-only không? | ☒ Đồng ý ☐ Cần sửa Ghi chú: Đã xử lý trong v0.3. |
| 8 | Vai trò và ownership cảnh báo có phù hợp cơ cấu nội bộ không? | ☒ Đồng ý ☐ Cần sửa Ghi chú: Đã xử lý trong v0.3. |
| 9 | Các KPI có thể đo được và có owner/source không? | ☒ Đồng ý ☐ Cần sửa Ghi chú: Đã xử lý trong v0.3. |
| 10 | Có câu hỏi mở nào chặn DOC-03/DOC-04/DOC-05 nhưng chưa có owner không? | ☒ Đồng ý ☐ Cần sửa Ghi chú: Đã xử lý trong v0.3. |
| 11 | Roadmap có điều kiện chuyển tiếp rõ, tránh làm AI/tự động hóa quá sớm không? | ☒ Đồng ý ☐ Cần sửa Ghi chú: Đã xử lý trong v0.3. |
| 12 | Nguyên tắc version/change control có thể áp dụng thực tế trong repository không? | ☒ Đồng ý ☐ Cần sửa Ghi chú: Đã xử lý trong v0.3. |

# Phụ lục C - Xác nhận tài liệu

Bảng dưới đây chỉ được hoàn thành khi tài liệu chuyển sang In Review hoặc Approved. Chữ ký có thể được thực hiện theo quy trình quản lý tài liệu nội bộ của IDEA Technology.

| Vai trò | Đại diện/chức danh | Đơn vị | Ý kiến/Trạng thái | Ngày |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Người soạn | Software Engineering Team / Acting BA & Solution Architect | IT/Software Engineering | Đã hoàn thành v0.3 | 22/07/2026 |
| Reviewer nghiệp vụ | Quản lý vận hành khu vực POC-01 | Kỹ thuật/Vận hành | Chờ review chính thức | Theo lịch review |
| Reviewer kỹ thuật | Kỹ sư điện/automation phụ trách POC-01 | Kỹ thuật/Automation | Chờ review chính thức | Theo lịch review |
| Data Owner | Kỹ sư phụ trách đồng hồ/tủ điện POC-01 | Kỹ thuật/Automation | Chờ xác nhận dữ liệu | Trước MVP-2 |
| Product Owner | Trưởng bộ phận Kỹ thuật/Vận hành | Kỹ thuật/Vận hành | Chờ phê duyệt | Trước baseline v1.0 |
| Approver | Đại diện Ban Giám đốc IDEA Technology | Ban Giám đốc | Chờ phê duyệt | Trước baseline v1.0 |
| Kết thúc tài liệu DOC-01 v0.3 là bản In Review đã hoàn tất quyết định ở cấp sản phẩm và được phép dùng làm đầu vào soạn DOC-02 đến DOC-07. Việc chuyển lên v1.0/Baseline chỉ còn phụ thuộc review chính thức và chữ ký của các vai trò được chỉ định. |  |  |  |  |